# IV. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI

## 4.1. Apsaimniekošanas pasākumi

Pasākumu prioritāte novērtēta sekojoši:

I – augsta prioritāte;

II – vidēja prioritāte;

III – zema prioritāte.

##### 4.1.1. Apsaimniekošanas pasākumu pārskats

Katra pasākuma detalizētāku aprakstu skat. nodaļā 4.1.2.									    6. tabula

| Apsaimniekošanas pasākums | Pasākuma izpildītājs | Realizēšanas termiņš | Pasākuma prioritāte |
| --- | --- | --- | --- |
| Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.1. – izveidota dabas parka pārvaldes sistēma |
| Nr. 3.2.1.1. – Sadarbības līguma noslēgšana starp Babītes pagasta pašvaldību, Rīgas domes Meža pārvaldi un citām ieinteresētajām pusēm par dabas parka „Beberbeķi” apsaimniekošanu | Pasākuma organizētājs – Babītes pagasta padome | 2003. gads. | I |
| Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.2. – no atkritumiem attīrīta dabas parka teritorija |
| Nr. 3.2.2.1. – izvākt atkritumus no dabas parka teritorijas un autostāvvietām | Rīgas domes Meža pārvalde; Latvijas autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa | 2003. gads | I |
| Nr. – 3.2.2.2. – izvietot atkritumu konteinerus | Rīgas domes Meža pārvalde; Latvijas autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa | 2003. gads | I |
| Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.3. – izveidota rekreācijas infrastruktūra |
| Nr. – 3.2.3.1. – apmeklētāju plūsmas monitorings | Rīgas domes Meža pārvalde | Plāna darbības laikā | III |
| Nr. – 3.2.3.2. – dabas parka teritorijā izveidot un labiekārtot izziņas, pastaigu un atpūtas takas | Rīgas domes Meža pārvalde | 2003. – 2004. gads | II |
| Nr. – 3.2.3.3. – labiekārtot vienu esošo autostāvvietu parka teritorijas dienvidu daļā, kā arī labiekārtot autostāvvietas Rīgas – Liepājas autoceļa malā pie parka teritorijas | Rīgas domes Meža pārvalde; Latvijas autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa | 2003. – 2004. gads | II |
| Nr. – 3.2.3.4. – izveidot un labiekārtot atpūtas vietas un peldvietu pie ezera | Rīgas domes Meža pārvalde | 2003. – 2004. gads | II |
| Nr. – 3.2.3.5. – veikt Beberbeķu ezera ūdens kvalitātes kontroli (monitoringu) | Rīgas domes Meža pārvalde | 2003. – 2004. gads | II |
| Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.4. – atbilstoši dabas aizsardzības prasībām apsaimniekotas mežaudzes |
| Nr. 3.2.4.1. – meža biotopu, kuriem izveidojami mikroliegumi un potenciālo meža biotopu uzturēšana un citas tajos veicamās darbības | Rīgas domes Meža pārvalde | 2003. – 2004. gads | II |
| Nr. 3.2.4.2. – veikt dabas parka ainavu aizsardzības zonā esošo meža nogabalu kopšanu augšanas apstākļiem neraksturīgu augu sugu (korinte u.c. svešzemju sugas, kļava u.c.) izplatības ierobežošanai un ainavu veidošanai | Rīgas domes Meža pārvalde | 2004. – 2005. gads | III |
| Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.5. – veikti organizatoriski un juridiski pasākumi dabas parka aizsardzībai |
| Nr. 3.2.5.1. – dabas parka apsaimniekošanas pasākumu iestrāde teritoriju plānos | Babītes pagasta padome | 2003. gads | I |
| Nr. 3.2.5.2. – izvietot dabas parka informatīvās zīmes | Babītes pagasta padome | 2003. gads | I |
| Nr. 3.2.5.3. – izveidot un izvietot dabas parka informatīvos stendus | Rīgas domes Meža pārvalde | 2003. – 2004. gads | II |
| Nr. 3.2.5.3. – zīmju „Iebraukt aizliegts!” izvietošana | Rīgas domes Meža pārvalde Babītes pagasta padome | 2003. gads | I |
| Nr. 3.2.5.4. – konfliktsituācijas pie Beberbeķu dzirnavezera, kur ierobežota daļa no ezera krasta, izvērtējums un atrisināšana. | Vides valsts inspekcija | 2003. gads | I |
| Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.6 – palielināta dabas parka teritorija |
| Nr. 3.2.6.1. – paplašināt dabas parka teritoriju | VARAM | 2003. – 2004. | II |

## 4.1.2. Apsaimniekošanas pasākumu apraksts

Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.1. – izveidota dabas parka pārvaldes sistēma

Pasākums Nr. 3.2.1.1. – Sadarbības līguma noslēgšana starp Babītes pagasta pašvaldību, Rīgas domes Meža pārvaldi un citām ieinteresētajām pusēm par dabas parka „Beberbeķi” apsaimniekošanu

Pasākuma saturs – lai nākotnē nodrošinātu efektīvu dabas parka „Beberbeķi” aizsardzību un adekvātu apsaimniekošanu, nepieciešams sadarboties dažādām ieinteresētajām pusēm un noslēgt savstarpēju sadarbības līgumu. Līgumā nepieciešams norādīt katras puses atbildību un veicamos pienākumus dabas parka aizsardzībai un apsaimniekošanai, piemēram, veids un cik bieži no dabas parka teritorijas tiks izvākti atkritumi vai arī kā tiks veidotas un labiekārtotas takas, kā arī katra sadarbības partnera pienākumi attiecībā uz konkrētajiem pasākumiem. Tāpat šajā līgumā nepieciešams atrunāt jautājumu par viena vai vairāku cilvēku algošanu, kas nodarbotos ar dabas parka uzraudzību un apsaimniekošanu

Pasākuma izpildītājs – Pasākuma organizētājs – Babītes pagasta padome.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. gads. Pasākuma prioritāte I.

Izpildes indikatori/ rādītāji – līdz 2003. gada beigām noslēgta vienošanās starp visām ieinteresētajām pusēm par dabas parka „Beberbeķi” aizsardzību un apsaimniekošanu.

Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.2. – No atkritumiem attīrīta dabas parka teritorija

Pasākums Nr. 3.2.2.1. – izvākt atkritumus no dabas parka teritorijas un autostāvvietām

Pasākuma saturs – sākotnēji jāveic pilnīga parka teritorijā esošo atkritumu savākšana un aizvešana. Tas pats attiecas arī uz pie parka (pie autoceļa Rīga – Liepāja) esošajām autostāvvietām. Vēlāk atkritumu savākšana jāveic regulāri, tiklīdz izvietotās atkritumu tvertnes (pasākumi 3.2.1.2. un 3.2.3.1.) piepildītas. Karte ar būtiskākajām piesārņotajām vietām dabas parka teritorijā 11. pielikumā.

Pasākuma izpildītājs – parka teritorijā – Rīgas domes Meža pārvalde; autostāvvietās – Latvijas autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa. Pasākuma izpildīšanai iespējams slēgt līgumu ar kādu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. gads. Pasākuma prioritāte – I.

Finansējuma avots – parka teritorijā – Rīgas domes Meža pārvalde, autostāvvietās – Latvijas Autoceļu direkcija

Pasākuma aptuvenās izmaksas – Nosakāmas pasākuma plānošanas un līguma slēgšanas laikā. Orientējoši – 1 m3 atkritumu izvešanas cena – 5-6 Ls. Atkārtoti un regulāri savācot atkritumus, katras savākšanas reizes izmaksas būs mazākas par pirmo reizi, jo atkritumu apjoms mazāks.

Izpildes indikatori/ rādītāji – likvidētas visas ar atkritumiem piesārņotās vietas dabas parka teritorijā.

Pasākums nr. – 3.2.2.2. – izvietot atkritumu konteinerus

Pasākuma saturs – izvieto atkritumu konteinerus autostāvvietās ezera DA, ZA daļā un Rīgas – Liepājas autoceļa malā, kā arī peldvietā ezera D malā (2-3 konteinerus katrā vietā). Konteineri regulāri jāiztukšo. Ieteicamais konteineru tilpums – 240 – 750 litri.

Pasākuma izpildītājs – parka teritorijā – Rīgas domes Meža pārvalde, autostāvvietās Rīgas – Liepājas autoceļa malā – Latvijas Autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – konteinerus izvieto 2003. gadā. To nomaiņa un atkritumu savākšana jāveic regulāri. Pasākuma prioritāte – I.

Finansējuma avots – Parka teritorijā – Rīgas domes Meža pārvalde, autostāvvietās Rīgas – Liepājas autoceļa malā – Latvijas Autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa

Pasākuma aptuvenās izmaksas – Slēdzot līgumu ar kādu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par atkritumu regulāru savākšanu no parka teritorijas – konteineru izmaksas tiek iekļautas kopējā pakalpojuma cenā.

Izpildes indikatori/ rādītāji – augstāk minētajās vietās, katrā pieejami 2-3 atkritumu konteineri, kas regulāri tiek iztukšoti.

Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.3. – izveidota rekreācijas infrastruktūra

Pasākums nr. – 3.2.3.1. – apmeklētāju plūsmas monitorings

Pasākuma saturs – lai kvantitatīvi novērtētu dabas parka „Beberbeķi” apmeklētāju skaitu, kā arī prognozētu tā skaita izmaiņas (īpaši pēc parka labiekārtošanas) nākotnē, nepieciešams veikt dabas parka apmeklētāju plūsmas monitoringu. Pēc šī pasākuma izpildes būs iespējams novērtēt apmeklētāju ietekmi uz dabas parku.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – plāna darbības laikā. Pasākuma prioritāte III.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde.

Pasākuma aptuvenās izmaksas – nosakāmas pasākuma plānošanas laikā.

Izpildes indikatori/ rādītāji – pēc konkrētā plāna darbības laika izbeigšanās pieejama konkrēta informācija par dabas parka apmeklētāju skaitu, būtiskākajām to pulcēšanās vietām, apmeklētāju ietekmi uz dabas parka ekosistēmām, kas ļautu plāna pārskatīšanas ietvaros noteikt jaunus pasākumus, ja būs nepieciešams, saistībā ar rekreāciju dabas parkā.

Pasākums nr. – 3.2.3.2. – dabas parka teritorijā izveidot un labiekārtot izziņas, pastaigu un atpūtas takas

Pasākuma saturs – Dabas parka teritorijā iespējams izveidot izziņas takas, kā arī pastaigu un atpūtas takas. Plāna izstrādātāji piedāvā vairākus taku variantus, kas attēloti 12. pielikumā. Izziņas takas apraksts dots 13. pielikumā. Pasākuma izpildītājs piedāvāto taku izvietojumu var mainīt atbilstoši savām vēlmēm izmantojot to taku tīklu, kas jau atrodas dabas parkā. Jaunu taku veidošana nav pieļaujama izņemot vietas, kas norādītas 12. pielikumā un kurās takas izveidojamas tikai tad, ja tiek veidotas saskaņā ar plānā piedāvātajiem taku variantiem. Gan izziņas gan atpūtas takas dabā jāiezīmē, lai cilvēki zinātu, kur pārvietoties. Uz katras izziņas, pastaigu un atpūtas takas ik pēc aptuveni 100 m izvieto soliņu un pie tā atkritumu tvertni. 3 vietās – pie ūdenskrātuves (pār grāvi), pie īpašuma “Dzirnupes-1) un Beberbeķu ezera A daļā nepieciešams izvietot nelielus koka tiltiņus (12. pielikums). Tiltus ieteicams taisīt no koka un atstāt neapstrādātus (neizmantot krāsošanu, beicēšanu u.tml.). Taku skaits un izvietojums var tikt mainīts pamatojoties uz pasākumā 3.2.3.1. iegūto informāciju par parka apmeklētāju skaitu, to interesēm u.c. informāciju, tomēr taku izvietojums un skaits nedrīkst būt pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm. 13. pielikumā attēloto “slēpotāju” taku ziemā ir iecienījuši slēpotāji; šo taku nav nepieciešams labiekārtot, jo tā var tikt nodarīts kaitējums kāpai.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde, kā arī citas ieinteresētās puses. Pasākuma izpildi koordinē Babītes pagasta padome.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Pasākuma aptuvenās izmaksas – nosakāmas pasākuma plānošanas laikā.

Izpildes indikatori/ rādītāji – 2 gadu laikā pēc plāna apstiprināšanas dabas parka teritorijā ir labiekārtota vismaz puse no plānā piedāvātajām atpūtas un pastaigu takām, kā arī izziņas taka.

Pasākums nr. – 3.2.3.3. – labiekārtot vienu esošo autostāvvietu parka teritorijas dienvidu daļā, kā arī labiekārtot autostāvvietas Rīgas – Liepājas autoceļa malā pie parka teritorijas

Pasākuma saturs – Dabas parka teritorijā uzlabo un labiekārto vienu esošo autostāvvietu (Beberbeķu ezera dienvidu daļā) (skat. 14. pielikumu). Autostāvvietā izvieto atkritumu konteinerus, galdus ar soliem, tualetes un informatīvo stendu par dabas parku. 3 autostāvvietās Rīgas apvedceļa malā pie dabas parka izvietojamas tualetes, galdi ar soliem, kā arī shēmas ar informāciju par dabas parku. Iespējams uzstādīt t.s. sausās tualetes, kurās iespējams izmantot kompostēšanas metodi. Tualetes tvertnei jābūt izbetonētai, jo nav pieļaujama piesārņojuma nokļūšana apkārtējā augsnē. Šāda tipa tualetes ir videi draudzīgākas, kā arī to izmaksas ir zemākas. Salīdzinājumam, vienas t.s. amerikāņu tualetes (plastmasas tualete, kurā tiek izmantoti speciāli šķīdumi) izmaksas ir: tualetes cena aptuveni 400 Ls, uzturēšana 30Ls/ mēnesī. Jaunu autostāvvietu plānošana un izveide, kā arī parka teritorijā nepieciešamo tualešu skaits un izvietojums var tikt mainīts pamatojoties uz pasākumā 3.2.3.1. iegūto informāciju par parka apmeklētāju skaitu u.c. informāciju, tomēr nenonākot pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde (parka teritorijā), Valsts Autoceļa direkcijas Rīgas nodaļa (autostāvvietās Rīgas – Liepājas autoceļa malā pie parka teritorijas). Par shēmu izvietošanu autostāvvietās skat. pasākumu Nr. 3.2.5.2. par atkritumu izvešanu no autostāvvietām skat. pasākumu 3.2.1.1.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde (autostāvvietā parka teritorijā), Latvijas Autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa (autostāvvietās Rīgas apvedceļa malā).

Pasākuma aptuvenās izmaksas – 300 – 400 Ls katras esošās autostāvvietas labiekārtošana (neskaitot shēmu izgatavošanu un atkritumu konteineru izvietošanu par kuriem skat. pasākumus 3.2.5.2. un 3.2.1.1.).

Izpildes indikatori/ rādītāji – Līdz 2004. gada beigām labiekārtotas 4 esošās autostāvvietas.

Pasākums nr. – 3.2.3.4. – izveidot un labiekārtot atpūtas vietas un peldvietu pie ezera

Pasākuma saturs – 14. pielikumā norādītajās vietās ap ezeru, Beberbeķu ielas malā un pie ūdenskrātuves parka ZR daļā izveidojamas kopskaitā 8 atpūtas vietas. Katrā atpūtas vietā jāizveido ugunskura vieta, jāizvieto galds ar soliem, kā arī jāizvieto atkritumu tvertnes, kas regulāri jāiztukšo. Beberbeķu ezera D daļā labiekārtot tur esošo pludmali izveidojot peldvietu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”. Piedāvāto atpūtas vietu skaits un izvietojums var tikt mainīts pamatojoties uz pasākumā 3.2.3.1. iegūto informāciju par parka apmeklētāju skaitu u.c. informāciju.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Pasākuma aptuvenās izmaksas – 1 atpūtas vietas izveide – 200 – 300 Ls. Peldvietas labiekārtošana – 2000 Ls.

Izpildes indikatori/ rādītāji – izveidotas un labiekārtotas kopumā 7 atpūtas vietas pie ezera, ūdenskrātuves un Beberbeķu ielas malā, kā arī labiekārtota peldvieta.

Pasākums nr. – 3.2.3.5. – veikt Beberbeķu ezera ūdens kvalitātes kontroli (monitoringu)

Pasākuma saturs – veikt Beberbeķu ezera ūdens kvalitātes kontroli (monitoringu) atbilstoši ūdenstilpes izmantošanas mērķiem. Šie dati tālāk tiek izmantoti regulējot ezera izmantošanu peldēšanai.

Pasākuma izpildītājs – organizē – Rīgas domes Meža pārvalde. Izpilda – Sabiedrības veselības aģentūra.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – kontrole uzsākama vienlaikus ar peldvietas izveidi 2003. – 2004. gadā. Pasākuma prioritāte – II.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde.

Pasākuma aptuvenās izmaksas – viena minimālā parauga paņemšanas izmaksas – 40 Ls.

Izpildes indikatori/ rādītāji – pirms peldsezonas un peldsezonas laikā 2 reizes mēnesī paņemti un izanalizēti paraugi.

Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.4. – atbilstoši dabas aizsardzības prasībām apsaimniekotas mežaudzes

Pasākums Nr. 3.2.4.1. – meža biotopu, kuriem izveidojami mikroliegumi un potenciālo meža biotopu uzturēšana un citas tajos veicamās darbības

Pasākuma saturs – Dabas parkā un tam piekļaujošajās teritorijās esošo meža biotopu, kuriem izveidojami mikroliegumi un potenciālo meža biotopu uzturēšana veicama atbilstoši eksperta ieteikumiem (skat. 7. tabula). Pārskats par apsaimniekošanas režīmiem meža zemēs un nepieciešamajiem pasākumiem meža nogabalu līmenī visās zonās visā dabas parka teritorijā un parkam potenciāli pievienojamajās teritorijās dots 24. pielikumā. Mikroliegumu izveidošanu, kā arī mikrolieguma statusa likvidēšanu nosaka MK noteikumi Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”. Mikroliegumu izveidot, kā arī atcelt tā statusu var ar attiecīgās nozares eksperta, kas iekļauts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Zemkopības ministru 30.08.2001. apstiprinātajā sarakstā “Nozaru eksperti, kuri tiesīgi sniegt atzinumu par mikroliegumu izveidošanu”, atzinumu. Valsts meža dienesta struktūrvienību rīcības kārtību mikroliegumu izveidošanai nosaka instrukcija „Mikroliegumu izveidošanas kārtība meža zemēs”, kas apstiprināta ar Valsts meža dienesta 2002. gada 7. februāra rīkojumu Nr. 22.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II. Ieteicams veikt vienlaicīgi ar taku labiekārtošanu.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde

Pasākuma aptuvenās izmaksas – 80 Ls/ha

Izpildes indikatori/ rādītāji – Līdz 2004. gada beigām visos dabas parkā un 47. meža kvartālā identificētajos meža biotopos, kuriem veidojami mikroliegumi un potenciālajos meža biotopos veiktas to uzturēšanas un citas nepieciešamās darbības atbilstoši eksperta norādītajiem pasākumiem.

Meža biotopu (MB), kuriem izveidojami mikroliegumi un potenciālo meža biotopu (PMB) uzturēšanas un citas tajos veicamās darbības

7. tabula

| Kvartāls | Nogabals | Nogabala platība (ha) | Biotopa platība (ha) | Slēdziens | Veicamie pasākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 2 | 1 | 1 | PMB | Izcirst pamežu-krūmu (korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus) stāvu aptuveni 50% gar ceļu (dienvidaustrumu daļā). |
| 41 | 3 | 1.3 | 1.3 | PMB | Izcirst pamežu (korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus) visā nogabalā, īpaši gar ceļu nogabala ziemeļrietumu daļā - veidojot skatu uz kāpu dienvidos. |
| 41 | 4 | 3.4 | 3.4 | MB | Izcirst korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus to masveida augšanas zonās, retināt vidējā vecuma un jaunās priedes. Izvākt atkritumus. Aizbērt izraktās vietas kāpās |
| 41 | 9 | 0.7 | 0.7 | PMB | Izcirst korinšu, ozolu, kļavu u.c. lapukoku pamežu gar ceļu atklājot skatu uz kāpu dienvidos |
| 41 | 12 | 1.5 | 1.5 | MB | Izcirst pamežu - lapukokus – kļavas, ozolus un korintes nogabala dienvidu daļā. Izvākt atkritumus. Klajās vietas neapmežot. Izvākt atkritumus. |
| 41 | 13 | 0.8 | 0.8 | MB | Izcirst korinšu, ozolu, kļavu u.c. lapukoku pamežu. Retināt jaunākās priedes un lapukokus (kļavas, liepas u.c.) tā, lai veco priežu vainagi neaizaugtu ar jaunajiem kokiem. |
| 42 | 5 | 1.8 | 0.1 | MB |  |
| 45 | 4 | 0.6 | 0.6 | MB | Saglabāt pamežu visā nogabala platībā kā barjeru autoceļa A 10 troksnim. |
| 45 | 5 | 3.8 | 3.8 | MB | Izcirst korintes sektorveidīgi - gar meža ceļiem aptuveni 30 m joslā. Korintes var atstāt ieplakās un ziemeļrietumu daļā gar autoceļu ap 100 m joslā gar to kā trokšņa barjeru. |
| 45 | 8 | 0.7 | 0.7 | PMB |  |
| 45 | 9 | 0.9 | 0.9 | MB | Izcirst no pameža korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus. Svarīgi attīrīt ceļu, kas iet pa 9. nogabala ziemeļu malu. |
| 45 | 11 | 6.4 | 0.4 | MB |  |
| 45 | 16a | 3.2 | 1.5 | MB | Izcirst korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus. |
| 45 | 16b | 3.2 | 1 | PMB |  |
| 45 | 18 | 3.3 | 3.3 | PMB |  |
| 45 | 24 | 0.7 | 0.7 | PMB |  |
| 46 | 1a | 1.6 | 0.6 | MB |  |
| 46 | 1b | 1.6 | 1 | PMB |  |
| 46 | 3 | 2.2 | 2.2 | MB | No ceļmalām aizvākt atkritumus |
| 46 | 8 | 2.1 | 2.1 | MB |  |
| 46 | 9 | 5.7 | 5.7 | MB | Neko nedarīt kāpainajā daļā. Veikt korinšu u.c. lapukoku izciršanu nogabala ziemeļu daļā (meža ceļš, gāzes trase), reizē izretinot jaunākās priedes |
| 47( | 2 | 1.3 | 1.3 | MB | Izcirst korintes, kļavas, ozolus u.c. lapukokus gar ceļu apmēram 30 m zonā. No ceļmalas izvākt atkritumus. |
| 47( | 6 | 3.9 | 1 | MB |  |
| 47( | 7 | 3.8 | 3.8 | PMB | Izcirst korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus gar nogabala dienvidrietumu malu 50 m joslā (gar stigu). Izvākt atkritumus. |
| 47( | 9 | 4.6 | 4.6 | MB | Izcirst korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus gar ziemeļaustrumu malu – stigu 10 m joslā. |
| 48 | 3 | 0.6 | 0.6 | MB |  |
| 48 | 5 | 3.4 | 3.4 | MB |  |
| 48 | 8 | 0.9 | 0.1 | MB |  |
| 48 | 11 | 1 | 1 | MB |  |
| 48 | 13 | 0.2 | 0.2 | PMB |  |
| 48 | 14 | 0.2 | 0.2 | MB |  |
| 48 | 16 | 0.9 | 0.9 | PMB |  |
| 51 | 4 | 3.6 | 3.6 | MB | Veikt jauno priežu kopšanas cirtes (retināšanu) tā, lai novērstu to ieaugšanu veco priežu vainagos. Jāizcērt korintes, ozoli, kļavas u.c. lapukoki gar meža ceļiem 30 m platā joslā. |
| 51 | 6 | 1.7 | 1.7 | MB |  |
| 51 | 9 | 14.1 | 14.1 | MB |  |
| 51 | 11 | 3.5 | 3.5 | MB | Izcirst korintes, ozolus, kļavas u.c. lapukokus uz austrumiem no ceļa, kas iet caur nogabalu - visu nokalni. Uz rietumiem pamežu atstāt kā barjeru autoceļa troksnim. |
| 51 | 12 | 1.5 | 1.5 | MB |  |
| 51 | 14 | 0.9 | 0.9 | MB |  |
| 51 | 15 | 2.5 | 2 | PMB | Izvākt atkritumus autostāvvietās un grāvjos gar rietumu malu. |
| 51 | 16 | 0.8 | 0.8 | MB |  |
| 51 | 24 | 0.4 | 0.4 | MB |  |
| 51 | 27 | 4.3 | 4.3 | MB |  |
| 51 | 30 | 0.6 | 0.6 | PMB |  |
| 51 | 32 | 0.5 | 0.5 | PMB |  |
| 51 | 33 | 0.3 | 0.3 | PMB | Izvākt atkritumus. |
| 51 | 42 | 5.6 | 5.6 | MB |  |

Ar ( apzīmēti MB un PMB, kas atrodas dabas parkam potenciāli pievienojamajās teritorijās.

Pasākums Nr. 3.2.4.2. – veikt dabas parka ainavu aizsardzības zonā esošo meža nogabalu kopšanu augšanas apstākļiem neraksturīgu augu sugu (korinte u.c. svešzemju sugas, kļava u.c.) izplatības ierobežošanai un ainavu veidošanai

Pasākuma saturs – dabas parka ainavu aizsardzības zonā esošo meža nogabalu kopšana, lai veidotu ainavu, kā arī ierobežotu konkrētajam meža augšanas apstākļu tipam neraksturīgo augu sugu izplatību. Ainavu veidošana atkarīga no taku ierīkošanas. Tiek rekomendēts pamežu atstāt pie lielākajiem ceļiem (Rīgas apvedceļš A5, Rīgas – Ventspils autoceļš A 10) trokšņa slāpēšanai, kā arī vietās pie izziņas takām, kur tas atstājams kā apskates objekti. Pārskats par apsaimniekošanas režīmiem meža zemēs un nepieciešamajiem pasākumiem meža nogabalu līmenī visās zonās visā dabas parka teritorijā un parkam potenciāli pievienojamajās teritorijās dots 24. pielikumā.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II. Ieteicams veikt vienlaicīgi ar taku labiekārtošanu.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde

Pasākuma aptuvenās izmaksas – 80Ls/ha

Izpildes indikatori/ rādītāji – No 2003.– 2006. gadam pabeigta dabas parka ainavu aizsardzības zonā esošo meža nogabalu kopšana augšanas apstākļiem neraksturīgu augu sugu (korinte u.c. svešzemju sugas, kļava u.c.) izplatības ierobežošanai un ainavu veidošanai.

Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.5. – veikti organizatoriski un juridiski pasākumi dabas parka aizsardzībai

Pasākuma Nr. 3.2.5.1. – dabas parka apsaimniekošanas pasākumu iestrāde teritoriju plānos

Pasākuma saturs – dabas parka teritorijā paredzēto apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumu un teritorijas zonējuma iestrāde teritoriju plānos.

Pasākuma izpildītājs – Babītes pagasta padome (saistībā ar pagasta teritorijas plānojumu).

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – uzsāk ar konkrētā dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas brīdi. Pasākuma prioritāte – I.

Finansējuma avots – Babītes pagasta padome.

Izpildes indikatori/ rādītāji – ne vēlāk kā pusgada laikā pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas, minētie pasākumi iestrādāti attiecīgajos plānos.

Pasākums Nr. 3.2.5.2. – izvietot dabas parka informatīvās zīmes

Pasākuma saturs – izlikt informatīvās zīmes dabas parka teritorijas apzīmēšanai. Informācijas zīmes izmēri un izskats norādīti MK noteikumu Nr. 354 1. pielikumā (20. pielikums). Informatīvo zīmju izvietojuma shēma norādīta 15. pielikumā. Regulāri jāveic informatīvo zīmju apsekošana (2-3 reizes gadā), lai novērtētu to stāvokli un, ja nepieciešams, jāveic bojāto zīmju atjaunošana vai uzstādīšana no jauna.

Regulāri jāveic bojāto zīmju atjaunošana vai uzstādīšana no jauna.

Pasākuma izpildītājs – Babītes pagasta padome.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. gads. Pasākuma prioritāte – I.

Finansējuma avots – Babītes pagasta padome, Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Pasākuma aptuvenās izmaksas – 1 zīmes izgatavošanai un uzstādīšanai – 50 Ls.

Izpildes indikatori/ rādītāji – Līdz 2003. gada beigām izgatavotas un izvietotas 17 informatīvās zīmes.

Pasākums Nr. 3.2.5.3. – izveidot un izvietot dabas parka informatīvos stendus

Pasākuma saturs – izlikt informatīvos stendus, kas attēlo dabas parka robežas, galvenos apskates objektus un infrastruktūras elementus, kā arī informē par dabas parkā aizliegtajām darbībām. Šādi stendi novietojami autostāvvietās, peldvietā, 2 atpūtas vietās un pie 3 ceļu krustojumiem. Stendu izvietojums norādīts 14. pielikumā. Stendus ieteicams veidot izmantojot A 3 – A 0 izmēra lapas, kuras ielaminē un piestiprina pie stenda pamatplāksnes, tādejādi padarot šos stendus elastīgus jaunas informācijas ievietošanai. Stendi nedrīkst pārāk izcelties uz apkārtējā fona – tiem jāizmanto dabai draudzīgas krāsas, ne pārāk spilgti krāsu toņi un tie novietojami pret ziemeļu debespusi, lai neizbalotu. Stendu materiālā izmantojams nekrāsots, nebeicēts u.tml. neapstrādāts koks. Regulāri jāveic stendu apsekošana (2-3 reizes gadā), lai novērtētu stendu stāvokli un, ja nepieciešams, jāveic bojāto stendu atjaunošana vai uzstādīšana no jauna.

Pasākuma izpildītājs – Rīgas domes Meža pārvalde. Par stendu izvietošanu autostāvvietās Rīgas – Liepājas autoceļa malā Rīgas domes Meža pārvaldei jāsadarbojas ar Valsts Autoceļu direkcijas Rīgas nodaļu.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II.

Finansējuma avots – Rīgas domes Meža pārvalde, Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Pasākuma aptuvenās izmaksas – 1 stenda (3X4 m) izgatavošana un uzstādīšana – 400 – 1000 Ls. Bojāta stenda atjaunošanas izmaksas varētu būt zemākas.

Izpildes indikatori/ rādītāji – līdz 2004. gadam izvietotas 11 informatīvie stendi.

Pasākums Nr. 3.2.5.3. – zīmju „Iebraukt aizliegts!” izvietošana

Pasākuma saturs – lai novērstu automašīnu pārvietošanos pa smilšainajiem, parku šķērsojošiem ceļiem – atsevišķās vietās izvietojamas zīmes „Iebraukt aizliegts!”. Zīmju izvietošanas shēma norādīta 16. pielikumā. Zīmju izvietošana jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkcijas Rīgas nodaļu. Regulāri jāveic zīmju apsekošana (2-3 reizes gadā), lai novērtētu to stāvokli un, ja nepieciešams, jāveic bojāto zīmju atjaunošana vai uzstādīšana no jauna.

Pasākuma izpildītājs – Pie valsts autoceļiem – Latvijas Autoceļu direkcijas Rīgas nodaļa, uz pašvaldības ceļiem – Babītes pagasta padome, uz pārējiem ceļiem parka teritorijā – Rīgas domes Meža pārvalde

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. gads. Pasākuma prioritāte – I.

Finansējuma avots – Latvijas Autoceļu direkcija, Rīgas domes Meža pārvalde, Babītes pagasta padome, Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Pasākuma aptuvenās izmaksas – vienas zīmes izgatavošana 18 – 75 Ls (atkarībā no zīmes diametra un izgatavošanas materiāla).

Izpildes indikatori/ rādītāji – Līdz 2004. gada beigām izgatavotas un izvietotas 15 zīmes.

Pasākums Nr. 3.2.5.4. – konfliktsituācijas pie Beberbeķu dzirnavezera, kur ierobežota daļa no ezera krasta, izvērtējums un atrisināšana.

Pasākuma saturs – Beberbeķu dzirnavezera krastā esošās saimniecības „Dzirnupes-1” teritoriju aptver žogs, kas nožogo arī daļu no Beberbeķu dzirnavezera krasta un ierobežo iedzīvotāju pārvietošanos gar ezeru. Vairāki no aptaujātajiem pagasta iedzīvotājiem to uzskata par problēmu, kas jānovērš, kā arī nav skaidra situācijas atbilstība Zvejniecības likumā noteiktajai tauvas joslai. Nepieciešams izvērtēt gadījuma atbilstību likumdošanai.

Pasākuma izpildītājs – Vides valsts inspekcija.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. gads. Pasākuma prioritāte – I.

Izpildes indikatori/ rādītāji – līdz 2003. gada beigām veikta situācijas izvērtēšana. Iespējami divi indikatori/ rādītāji:

1) tauvas josla atbrīvota no žoga vai arī nodrošināta iedzīvotāju brīva pārvietošanās gar krastu;

2) ja žogs tur likumīgi var atrasties, sniegt sabiedrībai skaidrojumu par situācijas atbilstību likumam.

Īstermiņa mērķis Nr. 3.2.6 – palielināta dabas parka teritorija

Pasākuma Nr. 3.2.6.1. – paplašināt dabas parka teritoriju

Pasākuma saturs – paplašināt dabas parka teritoriju pievienojot tai Rīgas pilsētas Tīreļu mežniecības 47. meža kvartāla 1. – 14. nogabalu un 45. meža kvartāla 32. – 34. nogabalu (17. pielikums). Pēc ekspertu atzinuma 47. meža kvartālā sastopamas bioloģiski vērtīgas vecu priežu audzes, kas daļa izdalītas arī kā mežu biotopi, kuriem izveidojami mikroliegumi un potenciālie meža biotopi (9. pielikums). Pievienojot šo meža kvartālu dabas parka teritorijai, tas organiski iekļautos parka esošajā teritorijā un tādā gadījumā parka robeža tā vidusaustrumu daļā ies pa dabisku robežu – meža malu.

Par parka teritorijas robežu maiņu lemj LR Ministru Kabinets.

Pasākuma izpildītājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Realizēšanas termiņš/ pasākuma prioritāte – 2003. – 2004. gads. Pasākuma prioritāte – II.

Izpildes indikatori/ rādītāji – līdz 2004. gada beigām dabas parkam pievienoti 47. meža kvartāla 1. – 14. nogabali un 45. meža kvartāla 32. – 34. nogabali.

## 4.2. Ieteicamais teritorijas zonējums

Dabas parkā „Beberbeķi” izdalītas sekojošas funkcionālās zonas:

- Dabas lieguma zona (izveidota teritorijā esošo mežu biotopu, kāpu un ainavas aizsardzībai);

- Ainavu aizsardzības zona (izveidota, lai aizsargātu parka ainavu, kā arī lai ar speciāliem apsaimniekošanas pasākumiem sekmētu bioloģiski vērtīgu mežaudžu veidošanos nākotnē).

Zonējums shematiski attēlots 21. pielikumā. Atļautās un aizliegtās darbības katrā no minētajām zonām noteiktas dabas parka „Beberbeķi” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektā (18. pielikums). Pārskats par apsaimniekošanas režīmiem meža zemēs un nepieciešamajiem pasākumiem meža nogabalu līmenī visās zonās visā dabas parka teritorijā un parkam potenciāli pievienojamajās teritorijās dots 24. pielikumā.

# Footnotes

Tabulā iekļauti arī mežu nogabali, kas atrodas Rīgas pilsētas Tīreļu mežniecības 47. meža kvartālā, kuru ierosināts pievienot dabas parkam.